## Slide 1
Мастер-класс «Современные технологии организации работы управленческих команд: гибкое управление школой»
ГБУ Информационно-методический центр Невского района
Санкт-Петербурга
www.reallygreatsite.com
Visit Our Website:
Мокшина Юлия Львовна
заместитель директора ГБУ ИМЦ
Невского района Санкт-Петербурга, к.п.н.

## Slide 2
Классическое управление
На кого/что ориентировано: на проекты, в которых есть строгие ограничения по последовательности выполнения задач, отлично подходят инструменты календарно-сетевого планирования.
Суть: разбить процесс исполнения проекта/работы на последовательные этапы
Инициирование
Планирование
Реализация
Контроль
Реализация

## Slide 3
Классическое управление
Например: строительные или инженерные проекты.
.

## Slide 4
Гибкое управление: Agile
На кого ориентировано: разработка новых инновационных продуктов
В работе
Суть: проект разбивается не на последовательные фазы, а на маленькие подпроекты, которые затем «собираются» в готовый продукт.
Инициация и верхнеуровневое планирование проводятся для всего проекта, а последующие этапы: разработка, тестирование и прочие проводятся для каждого минипроекта отдельно.
Проект
Часть 2
Часть 3
Часть 1
Часть 4
Завершено

## Slide 5
Философия Agile
Термин Agile используют в двух значениях:
Это философия, система ценностей и принципов, по которым работает команда проекта.
Это семейство методологий управления командами и проектами, которые созданы на базе философии Agile..
Четыре ценности гибкого управления Agile:
Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.
Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.
Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.
Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.
Главные виды Agile-методологий – Scrum и Kanban

## Slide 6
Гибкое управление: Agile
Например: проекты в образовании, IT, бизнесе, в креативных индустриях
.

## Slide 7
Scrum как процесс
Владелец продукта – заказчик, формулирует цель проекта.
Scrum-мастер – коммуникатор, будет следить (не руководить!) за работой команды разработчиков, мотивировать её.
Команда разработки – 3-5 человек (иногда возможно до 7 человек, но не более), занимающихся решением конкретных задач по разработке продукта.
Основные понятия:
Сбор команды разработки, объяснение правил, определение ключевых задач всего проекта, договоренность о времени
Спринт 1.
Решение 2-3 задач из числа приоритетных с последующим обсуждением результатов
Спринт 2.
Решение следующих 2-3 задач с последующим обсуждением результатов
Спринт 3.
Решение следующих 2-3 задач с последующим обсуждением результатов
……..
Итог – созданный продукт, его представление владельцу
Владелец продукта
+ Scrum-мастер
Scrum-мастер + команда разработки
Владелец продукта
+ Scrum-мастер
+ команда разработки

## Slide 8
Scrum как процесс

## Slide 9
Кейс по Scrum
Задача – разработка программы развития ОУ на 2025-2029 гг.
Владелец продукта
+ Scrum-мастер
Scrum-мастер + команда разработки
Владелец продукта
+ Scrum-мастер
+ команда разработки
Владелец продукта – ?
Scrum-мастер – ?
Команда разработки – ?
Задачи проекта: ?
Начальный этап работы - ?
Спринт 1. ?
Спринт 2. ?
Результат - ?

## Slide 10
Кейс по Scrum
Задача – разработка программы развития ОУ на 2025-2029 гг.
Владелец продукта
+ Scrum-мастер
Scrum-мастер + команда разработки
Владелец продукта
+ Scrum-мастер
+ команда разработки
Владелец продукта – ?
Scrum-мастер – ?
Команда разработки – ?
Задачи проекта:
Провести самодиагностику, проанализировать результаты реализации предыдущей программы развития, определить сильные и слабые стороны ОУ (SWOT-анализ), сформулировать задачи новой программы развития в соответствии с магистральными направлениями «Школы Минпросвещения»/проекта районной программы развития, определиться с количеством проектов программы развития, сформулировать их названия, разработать дорожную карту реализации каждого проекта на год/5 лет, прописать планируемые результаты реализации программы развития.
Директор ОУ
Представитель администрации ОУ
Администрация, педагоги, родительская общественность и др. ОУ
?
Спринт 1.
?
Спринт 2.
?
?

## Slide 11
Кейс по Scrum
Задача – разработка программы развития ОУ на 2025-2029 гг.
Владелец продукта
+ Scrum-мастер
Scrum-мастер + команда разработки
Владелец продукта
+ Scrum-мастер
+ команда разработки
Владелец продукта – ?
Scrum-мастер – ?
Команда разработки – ?
Задачи проекта:
Провести самодиагностику, проанализировать результаты реализации предыдущей программы развития, определить сильные и слабые стороны ОУ (SWOT-анализ), сформулировать задачи новой программы развития в соответствии с магистральными направлениями «Школы Минпросвещения»/проекта районной программы развития, определиться с количеством проектов программы развития, сформулировать их названия, разработать дорожную карту реализации каждого проекта на год/5 лет, прописать планируемые результаты реализации программы развития.
Директор ОУ
Представитель администрации ОУ
Администрация, педагоги, родительская общественность и др. ОУ
Сбор команды разработки, объяснение правил, определение ключевых задач всего проекта, договоренность о времени
Спринт 1.
Провести самодиагностику, проанализировать результаты реализации предыдущей программы развития, определить сильные и слабые стороны ОУ (SWOT-анализ), сформулировать задачи новой программы развития в соответствии с магистральными направлениями «Школы минпросвещения»/проекта районной программы развития, определиться с количеством проектов программы развития, сформулировать их названия.
Ежедневные летучки.
Через 1,5 недели – готовый результат
Спринт 2.
сформулировать их названия, разработать дорожную карту реализации каждого проекта на год/5 лет, прописать планируемые результаты реализации программы развития. .
Ежедневные летучки. Через 1,5 недели – готовый результат
Представление продукта владельцу
4 неделя

## Slide 12
Кросс-функциональность. Члены Scrum-команды — специалисты с разными наборами навыков. Это позволяет им эффективно работать над продуктом, не привлекая внешних специалистов.
Постоянное улучшение. Scrum ориентирован на непрерывное улучшение процессов внутри команды. Команда регулярно анализирует свою работу, выявляет проблемы и находит пути их решения. Этот принцип помогает адаптироваться к изменениям и увеличивать производительность.
Прозрачность. У всех участников команды есть чёткое представление о целях, задачах и текущем состоянии проекта. Для этого проводят обзоры спринтов и ретроспективы.
Фокус на ценностях. Команда работает над приоритетными задачами, которые приносят заказчику наибольшую ценность. А также постоянно стремится улучшать качество конечного продукта.
Коммуникации. Каждый день команда собирается на короткую встречу для обсуждения всей работы. А в конце каждого спринта проводится его обзор и создается ретроспектива.
Приоритеты Scrum
1
2
3
4
5

## Slide 13
Больше о Scrum

## Slide 14
Даже небольшой шаг, сделанный вперед, может иметь огромное значение
nmc.nevarono@mail.com
ул. Бабушкина д. 42, корп. 4
(812) 560-49-10, (812) 560-13-06
https://nevarono.spb.ru, http://imc-nev.ru
(Из книги «Scrum. Революционный метод управления проектами»)